Chào bạn, với đồ án "Xây dựng hệ thống mô phỏng máy rút tiền tự động ATM" dành cho nhóm 3 người và có độ khó trung bình, định hướng của bạn tập trung vào logic luồng (đa tuyến) và nhờ AI hỗ trợ Giao diện (UI) là một chiến lược rất thông minh.

Dưới đây là lộ trình chi tiết, ít thuật ngữ chuyên sâu, được thiết kế bám sát vào 9 chương học trong chương trình môn Lập trình Java và chia việc cụ thể cho 3 thành viên: Nguyễn Văn Sơn, Vũ Mạnh Cường và Đinh Văn Thành.

Giai đoạn 1: Xây dựng nền tảng Lập trình hướng đối tượng (Tuần 1 - 2)

Dựa trên: Chương 1, 2, 3 và Chương 4 (Sơ lược hướng đối tượng, Interface & Package).

- Công việc chung: Nhóm thống nhất các thực thể thực tế trong máy ATM cần đưa vào code. Ví dụ: Lớp KhachHang, TaiKhoan, TheATM, GiaoDich. Áp dụng các tính chất cơ bản như kế thừa (ví dụ: TaiKhoanTietKiem kế thừa từ TaiKhoan), sử dụng Interface để quy định các hành động chung.

- Phân công - Nguyễn Văn Sơn: Chịu trách nhiệm viết bộ khung mã nguồn (Class), định nghĩa các biến (số dư, mã PIN) và các hàm cơ bản (nạp tiền, kiểm tra số dư). Sơn sẽ là người tạo ra các đối tượng dữ liệu để Cường và Thành sử dụng sau này.

Giai đoạn 2: Xây dựng hàng rào bảo vệ và Xử lý ngoại lệ (Tuần 3 - 4)

Dựa trên: Chương 5 (Exception - Xử lý biệt lệ).

- Công việc chung: Hệ thống ATM rất dễ lỗi do người dùng (nhập chữ thay vì nhập số tiền, rút quá số dư, nhập sai mã PIN). Nhóm cần dùng các khối lệnh try - catch để chương trình không bị văng (crash) ra ngoài khi có lỗi.

- Phân công - Vũ Mạnh Cường: Nhận bộ khung từ Sơn và bắt đầu "gài" các lệnh xử lý lỗi. Cường sẽ viết các Custom Exception (tự định nghĩa lỗi riêng) như LoiSaiMaPIN, LoiKhongDuTien tương tự như cách tạo ArrayException trong chương trình học, và thông báo lỗi rõ ràng ra màn hình.

Giai đoạn 3: Trọng tâm logic - Đa luồng và Lưu trữ (Tuần 5 - 7)

Dựa trên: Chương 7 (Lập trình đa tuyến), Chương 8 (Các luồng vào ra) và Chương 9 (Cơ sở dữ liệu).

- Công việc chung: Đây là phần "ăn điểm" và giải quyết vấn đề cốt lõi bạn muốn. Cần mô phỏng tình huống 2 người dùng chung 1 tài khoản (ví dụ thẻ chính và thẻ phụ) cùng lúc rút tiền ở 2 máy ATM khác nhau. Nếu không có "đa tuyến" (luồng) và khóa đồng bộ (synchronization), tiền sẽ bị trừ sai. Ngoài ra, cần lưu lại lịch sử giao dịch (biên lai) ra file text (txt).

- Phân công - Đinh Văn Thành:

  - Thiết kế các Luồng (Thread) để xử lý việc trừ tiền an toàn. Khi luồng A đang trừ tiền, phải "khóa" tài khoản lại không cho luồng B can thiệp.

  - Sử dụng thư viện đọc/ghi file (BufferedReader, FileReader) để ghi lịch sử rút/chuyển tiền xuống máy tính để chứng minh dữ liệu không bị mất đi.

Giai đoạn 4: Lắp ráp Giao diện (UI) bằng AI và Tích hợp (Tuần 8 - 9)

Dựa trên: Chương 6 (Lập trình giao diện).

- Công việc chung: Bạn sẽ nhờ AI sinh ra các đoạn code giao diện. Tuy nhiên, vì máy ATM bao gồm nhiều màn hình chuyển đổi qua lại (Màn hình chính -> Nhập PIN -> Chọn chức năng -> Rút tiền), bạn hãy yêu cầu AI sử dụng CardLayout. Trình quản lý CardLayout cho phép lật qua lật lại giữa các màn hình như lật bài, rất phù hợp với luồng của ATM. Các phần nhỏ như nút bấm nhập số có thể dùng GridLayout.

- Phân công nhóm:

  - Nguyễn Văn Sơn: Đem code chức năng ghép vào các nút bấm do AI tạo ra (ví dụ: nhấn nút "Rút tiền" thì gọi hàm của Sơn).

  - Vũ Mạnh Cường: Kiểm tra xem các ô nhập liệu trên giao diện nếu bị bỏ trống hoặc nhập sai thì các khối try - catch có hiện cảnh báo đúng không.

  - Đinh Văn Thành: Đảm bảo khi thao tác rút tiền đang xử lý (luồng chạy ngầm), giao diện hiển thị trạng thái "Đang chờ..." thay vì bị đơ hoàn toàn.

Giai đoạn 5: Tổng kết và Kiểm thử (Tuần 10)

- Thực hiện các bài test rủi ro (nhập sai dữ liệu nhiều lần, thao tác quá nhanh).

- Hoàn thiện báo cáo, chú trọng mô tả phần "Lập trình đa tuyến" (Chương 7) vì đây là điểm nhấn giúp đồ án của nhóm có chiều sâu. Đảm bảo mã nguồn nộp đầy đủ vì điểm chuyên cần và bài tập chiếm 20% đánh giá môn học.

Lộ trình này chia đều khối lượng công việc, đi từ dễ đến khó và khớp hoàn toàn với thứ tự giảng dạy trên lớp, giúp 3 bạn sinh viên phối hợp nhịp nhàng và hiểu rõ bản chất vấn đề.